Práctica 3

# 1. Objetivos de la iteración

# 2. Listado inicial de HU a desarrollar

| **ID** | **Historia de usuario** | **Estimación** | **Iteración/Entrega** |
| --- | --- | --- | --- |
| HU.1 | Como administrador quiero crear un usuario para que pueda usar la aplicación. | 2 PH | 1 |
| HU.2 | Como administrador quiero modificar un usuario para que tenga los datos actualizados. | 1 PH | 1 |
| HU.3 | Como administrador quiero eliminar un usuario para que deje de estar registrado si no va a usar más la aplicación. | ½ PH | 1 |
| HU.4 | Como administrador quiero consultar los usuarios que hay para poder ver sus datos | 2 PH | 1 |
| HU.8 | Como administrador quiero poder modificar todas las tareas para corregir errores | 1 PH | 1 |
| HU.9 | Como administrador quiero poder eliminar una tarea para quitar tareas que ya no me interese | ½ PH | 1 |
| HU.12 | Como alumno quiero poder completar las tareas pulsando un botón para confirmar su finalización | ½ PH | 1 |
| HU.13 | Como administrador quiero que los alumnos reciban un refuerzo positivo al completar las tareas para que les anime | ½ PH | 1 |
| HU.14 | Como administrador quiero ver las peticiones de materiales de los profesores para poder asignarlos. | 1 PH | 1 |
| HU.15 | Como administrador, quiero crear una tarea de tipo lista de pasos para asignarla a un alumno | 3 PH | 1 |
| HU.16 | Como administrador, quiero modificar una tarea de tipo lista de pasos, para adecuarla mejor al alumno | 1 PH | 1 |
| HU.17 | Como administrador, quiero eliminar una tarea asignada, para mantener el listado de tareas actualizado. | ½ PH | 1 |

## 

# 3. Descomposición en tareas de desarrollo

## HU 3

HU 3: Como administrador quiero eliminar un usuario para que deje de estar registrado si no va a usar más la aplicación.

| Identificador: HU.3.  Eliminación de usuarios por el administrador.  Estimación: 1/2. | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| **Identificador** | **Título de la tarea de desarrollo** | **Estimación (días ideales)** | **Desarrollador asignado** |
| Tarea 3-1 | Implementar al eliminación del usuario de la BD | 1/2 | Eduardo |
| Tarea 3-2 | Implementar la eliminación del usuario en la interfaz. | 1/2 | Eduardo |
| Observaciones: | | | |

## HU 9

HU 9: Como administrador quiero poder eliminar una tarea para quitar tareas que ya no me interese

| Identificador: HU.9.  Eliminación de tareas por el administrador.  Estimación: 1/2. | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| **Identificador** | **Título de la tarea de desarrollo** | **Estimación (días ideales)** | **Desarrollador asignado** |
| Tarea 9-1 | Implementar al eliminación de la tarea de la BD | 1/2 | Eduardo |
| Tarea 9-2 | Implementar la eliminación de la tarea en la interfaz. | 1/2 | Eduardo |
| Observaciones: | | | |

## 

## HU 12

HU 12: Como alumno quiero poder completar las tareas pulsando un botón para confirmar su finalización

| Identificador: HU.12.  Completar tareas por parte del estudiante.  Estimación: 1/2. | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| **Identificador** | **Título de la tarea de desarrollo** | **Estimación (días ideales)** | **Desarrollador asignado** |
| Tarea 12-1 | Implementar el cambio de estado de tarea pendiente a completada en la BD | 1/2 | Eduardo |
| Tarea 12-2 | Implementar el cambio de estado de tarea pendiente a completada en la interfaz | 1/2 | Eduardo |
| Observaciones: | | | |

## HU 13

HU 13: Como administrador quiero que los alumnos reciban un refuerzo positivo al completar las tareas para que les anime

| Identificador: HU.13.  Refuerzo positivo tras completar las tareas.  Estimación: 1/2. | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| **Identificador** | **Título de la tarea de desarrollo** | **Estimación (días ideales)** | **Desarrollador asignado** |
| Tarea 13-1 | Implementar la animación del refuerzo positivo al completar una tarea. | 1/2 | Eduardo |
| Observaciones: | | | |

## HU 17

HU 17: Como administrador, quiero eliminar una tarea asignada, para mantener el listado de tareas actualizado.

| Identificador: HU.17.  Eliminación de tareas asignadas por el administrador.  Estimación: 1/2. | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| **Identificador** | **Título de la tarea de desarrollo** | **Estimación (días ideales)** | **Desarrollador asignado** |
| Tarea 17-1 | Implementar al eliminación del usuario de la BD | 1/2 | Eduardo |
| Tarea 17 -2 | Implementar la eliminación del usuario en la interfaz. | 1/2 | Eduardo |
| Observaciones: | | | |

## 

## HU 15

HU 15: Como administrador, quiero crear una tarea de tipo lista de pasos para asignarla a un alumno.

Interfaz:

* Nombre tarea: \_\_\_.
* Descripción: \_\_\_.
* Pasos:
  + Paso 1: \_\_\_.
  + Paso 2: \_\_\_.
  + [Añadir paso] -> (Al clickar) -> [Texto] [Pictogramas] [Imagen] [Vídeo] (Se pueden seleccionar múltiples) -> [Confirmar]
* [Crear tarea] [Cancelar]

Tareas:

| Identificador: HU.15.  Creación de tarea tipo lista de pasos.  Estimación: 3. | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| **Identificador** | **Título de la tarea de desarrollo** | **Estimación (días ideales)** | **Desarrollador asignado** |
| Tarea 15-1 | Definir la B.D. | 1 | Ramón |
| Tarea 15-2 | Diseñar la interfaz. | 1 | Ramón |
| Tarea 15-3 | Configurar campos de la interfaz y conectarlos a la base de datos. | 1 | Ramón |
| Observaciones: Hay que tener en cuenta en cada paso de la tarea se puede añadir uno o varios formatos, entre texto, imagen, vídeo y pictogramas. | | | |